**Data:** 2023-04-24

**Inwestor:** POLENERGIA FARMA WIATROWA 20 sp. z o.o.

ul. Krucza 24/26

00-526 Warszawa

**Organizator Przetargu:** Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 16C

02-092 Warszawa

**Nr Projektu:** plt90023-01

**Nazwa Projektu:** H2HUB NOWA SARZYNA

**Osoba do kontaktu:** Michał Grzegorczyk, Procurement Specialist

Tel. +48 693 090 247

[michal.grzegorczyk@bilfinger.com](mailto:michal.grzegorczyk@bilfinger.com)

**OGŁOSZENIE O PREKWALIFIKACJI DO PRZETARGU PN.:**

|  |
| --- |
| „plT90023-01\_01\_H2HUB NOWA SARZYNA - BUDOWA INSTALACJI DO PRODUKCJI ZIELONEGO WODORU W OPARCIU O PROCES ELEKTROLIZY WRAZ ZE STACJĄ TANKOWANIA WODORU” |

Szanowni Państwo,

Inwestor- firma Polenergia Farma Wiatrowa 20 sp. z o.o. oraz Bilfinger Tebodin, jako organizator przetargu na rzecz Inwestora, mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Prekwalifikacji do przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy, dla opisanego poniżej projektu inwestycyjnego.

1. **Informacja o Inwestycji**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule EPC (zaprojektuj i wybuduj) instalacji do produkcji wodoru metodą elektrolizy wraz ze stacją tankowania wodoru na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS), w miejscowości Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. Popiełuszki 2, 37-310 Nowa Sarzyna (nr ew. dz. / obręb: 2/314, 2/165; obręb 0007).

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie zakładu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz na wydzierżawionym przez Inwestora terenie zakładu CIECH SARZYNA S.A. Obszar wymienionych zakładów przeznaczony jest pod funkcję produkcyjno-usługową.

Instalację podzielono na część produkcyjną (układ elektrolizy, zbiorników magazynowych wraz z kompresorami), część nalewu (napełniania pojazdów) oraz na połączenia międzyobiektowe.

1. **Aktualny status projektu**

Obecnie Inwestycja jest w fazie opracowania projektu budowlanego. Został złożony wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

1. **Tryb przetargu**

Przetarg będzie prowadzony w trybie art. 701, 703– 705 oraz 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („KC”).

Do przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przetarg będzie przeprowadzony dwuetapowo:

* **Prekwalifikacja**- procedura wyboru krótkiej listy Oferentów w celu zakwalifikowania do etapu Wyboru Wykonawcy;
* **Wybór Wykonawcy**.

Do etapu Wyboru Wykonawcy zostanie zakwalifikowanych **7 Oferentów**

1. **Zakres przetargu**

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca wykona projekt wykonawczy instalacji do produkcji wodoru, uzgodni dokumentację z Zamawiającym, uzyska wszelkie niezbędne decyzje umożliwiające realizację prac budowlanych oraz wykona pełen zakres zaprojektowanych prac wymaganych do osiągnięcia celu tj. uruchomienia wybudowanej instalacji, w tym uzyska w imieniu Inwestora wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, oświadczenia, pozwolenia i inne akty wymagane prawem dla realizacji Inwestycji i oddania jest do użytkowania (uzyskanie pozwolenia na budowę jest po stronie Inwestora). Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

Elektrolizer jest przedmiotem dostawy inwestorskiej. Po stronie Wykonawcy będzie instalacja elektrolizera, przetestowanie i uruchomienie instalacji (przy udziale Dostawcy elektrolizera). Zamawiający rozważa przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy dostawy elektrolizera na Wykonawcę (w tym gwarancji należytego wykonania umowy i gwarancji powykonawczej wraz z serwisem). Dodatkowe informacje podane są w rozdziale 9 pkt.8. Decyzja te będzie podjęta na etapie Wyboru Wykonawcy.

Szczegółowy zakres przetargu w tym m.in. Warunki Zamówienia wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i wzorem Umowy zostaną udostępnione Oferentom zakwalifikowanym do przetargu w etapie Prekwalifikacji oraz po podpisaniu umowy o Poufności, stanowiącej załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Prekwalifikacji

1. **Wstępny Harmonogram Projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Działania** | **Data** |
| Rozstrzygnięcie Prekwalifikacji | 2023-05-17 |
| Rozpoczęcie etapu Wyboru Wykonawcy | 2023-05-22 |
| Rozstrzygnięcie Wyboru Wykonawcy) | Wrzesień 2023 |
| Zawarcie Umowy | Wrzesień 2023 |
| Rozpoczęcie robot budowlanych | Wrzesień 2023 |
| Dostawa elektrolizera | Wrzesień 2024 |
| Odbiór robót | Grudzień 2024 |

1. **Planowany harmonogram Prekwalifikacji i Przetargu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czynność** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Data** |
| Ogłoszenie o Prekwalifikacji | Inwestor | 2023-04-24 |
| Złożenie formularza “Zgłoszenie do Prekwalifikacji” | Oferenci | 2023-05-02 |
| Złożenie wypełnionego Formularza Prekwalifikacyjnego wraz z kompletem wymaganych dokumentów | Oferenci | 2023-05-08 |
| Wnioski o wyjaśnienia i/ lub o uzupełnienie Formularza Prekwalifikacyjnego lub dokumentów, | Inwestor | 2023-05-10 |
| Wyjaśnienia i /lub uzupełnienia dokumentów | Oferenci | 2023-05-15 |
| Odesłanie podpisanej umowy NDA (maksymalny termin) | Inwestor | 2023-05-15 |
| Rozstrzygnięcie prekwalifikacji (informacja o wynikach) | Inwestor | 2023-05-22 |
| Rozpoczęcie etapu przetargu (udostępnienie Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją) | Inwestor | 2023-05-22 |
| Złożenie ofert technicznych | Oferenci | 2023-06-16 |
| Złożenie Ofert | Oferenci | 2023-07-14 |
| Rozstrzygnięcie Przetargu | Inwestor | Wrzesień 2023 |
| Zawarcie umowy | Strony | Wrzesień 2023 |

1. **Plan przetargu (główne etapy)**

Poniżej przedstawiamy główne etapy postępowania przetargowego:

* **PREKWALIFIKACJA** obejmuje etapy:
* Ogłoszenie o Prekwalifikacji
* Złożenie formularza „Zgłoszenie do Prekwalifikacji”
* Złożenie wypełnionego Kwestionariusza wraz z wymaganymi załącznikami
* Wyjaśnienia informacji (jeśli konieczne)
* Ocena ankiet i wybór Listy Oferentów
* **PRZETARG**, obejmuje etapy:
* Udostępnienie Oferentom dokumentacji przetargowej (Warunki Zamówienia wraz z załącznikami)
* Wizje lokalne
* Pytania i odpowiedzi do zakresu przetargu, w tym projektu Umowy/ spotkania wyjaśniające
* Ewentualna rewizja Warunków Zamówienia
* Złożenie Ofert Technicznych
* Otwarcie Ofert Technicznych i weryfikacja Ofert
* Wyjaśnienia treści Ofert/ spotkania wyjaśniające treść Ofert
* Ewentualna rewizja PFU (jeśli konieczne)
* Złożenie Ofert
* Ocena Ofert
* Negocjacje z 2 wybranymi Oferentami
* Wybór Wykonawcy
* Zawarcie Umowy

1. **Warunki udziału w Prekwalifikacji i sposób złożenia dokumentów**
   1. Do Prekwalifikacji może przystąpić każdy podmiot posiadający doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych w funkcji Generalnego Wykonawcy, który w wyznaczonym terminie złoży formularz „Zgłoszenie do Prekwalifikacji”, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Prekwalifikacji.
   2. Formularz „Zgłoszenie do Prekwalifikacji”, o których mowa w pkt. 8.1. powyżej należy przesłać w formie elektronicznej (tj. dokument podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Oferenta), do dnia **02/05/2023 r., do godziny 14:00**, na adres: [michal.grzegorczyk@bilfinger.com](mailto:michal.grzegorczyk@bilfinger.com) oraz do wiadomości: [h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl](mailto:h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl).
   3. Do Formularza Zgłoszenia prosimy dołączyć wyciąg z KRS/ CEDIG i stosowne Pełnomocnictwo do reprezentacji (jeśli konieczne).
   4. Wypełniony kwestionariusz wraz z obowiązkowymi załącznikami (patrz punkt 9 kwestionariusza) należy przesłać w formie elektronicznej (tj. dokument podpisany podpisem kwalifikowanym przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Oferenta oraz edytowalną wersję Excel), do dnia **08/05/2023** r., **do godziny 11:00.**

Osoby wskazane przez Oferenta w Formularzu Zgłoszeniowym otrzymają na podane adresy mailowe, najpóźniej do dnia **05/05/2023,** informację o sposobie przesłania Kwestionariuszy (dane dostępowe do platformy Inwestora).

Po złożeniu Kwestionariuszy na platformie Inwestora, prosimy o przesłanie maila z potwierdzeniem tego faktu na adres: [michal.grzegorczyk@bilfinger.com](mailto:michal.grzegorczyk@bilfinger.com) oraz do wiadomości: [h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl](mailto:h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl).

* 1. Umowę NDA podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy złożyć na platformie Inwestora najpóźniej do dnia **15/05/2023 r. do godziny 14:00.** Po przesłaniu umowy NDA na platformę Inwestora, prosimy o przesłanie maila z potwierdzeniem tego faktu na adres: [michal.grzegorczyk@bilfinger.com](mailto:michal.grzegorczyk@bilfinger.com) oraz do wiadomości: [h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl](mailto:h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl).
  2. O wynikach Prekwalifikacji zostaną powiadomieni wszyscy Oferenci- każdy wyłącznie w zakresie swojego wyniku. Powiadomienie nastąpi droga mailową.

1. **Dodatkowe Informacje**
   1. Prekwalifikacja i postępowanie przetargowe prowadzone będą w języku polskim.
   2. Wszelka korespondencja, w tym pytania i odpowiedzi w trakcie Prekwalifikacji odbywać się będzie drogą elektroniczną.
   3. Wszelkie pytania dotyczące Prekwalifikacji prosimy przesyłać na adres: [michal.grzegorczyk@bilfinger.com](mailto:michal.grzegorczyk@bilfinger.com) oraz do wiadomości: [h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl](mailto:h2hub.przetarg.epc@polenergia.pl).
   4. Kwestionariusz Prekwalifikacyjny i wszelkie wymagane dokumenty muszą być przygotowane w języku polskim, podpisane podpisem kwalifikowanym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta.
   5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu prekwalifikacyjnym, przygotowaniem i złożeniem wymaganej dokumentacji, niezależnie od wyniku postępowania.
   6. Oferent zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z udziału w Prekwalifikacji oraz przygotowania i złożenia Kwestionariusza Prekwalifikacyjnego.
   7. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Prekwalifikacji w dowolnym momencie lub przerwania procesu bez podania przyczyny.
   8. W związku z faktem, że Dostawcą elektrolizera będzie podmiot inny niż Wykonawca, Inwestor rozważa dwa alternatywne podejścia:

* Przeniesienie części praw i obowiązków z umowy dostawy elektrolizera - rozszerzenie zakresu gwarancji jakości Wykonawcy w ten sposób, że obejmie ona również elektrolizer, z zastrzeżeniem jednoczesnego przeniesienia części praw i obowiązków Inwestora z tytułu umowy dostawy elektrolizera na Wykonawcę. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania instalacji (obejmującej elektrolizer) Inwestor będzie zgłaszać roszczenia zawsze wobec Wykonawcy, podczas gdy Wykonawca będzie uprawniony do następczego podnoszenia roszczeń wobec dostawcy elektrolizera zgodnie z postanowieniami umowy dostawy (w przypadku gdy niewłaściwe funkcjonowanie instalacji wynika z wady elektrolizera).
* Zawarcie Umowy typu Interface - zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą a Dostawcą elektrolizera (tzw. umowa interface) regulująca m.in. alokację odpowiedzialności i ryzyk pomiędzy Wykonawcą a Dostawcą elektrolizera, zasady współpracy między stronami oraz rozwiązywanie sporów.
  1. Wszelkie informacje przekazane przez Inwestora należy traktować, jako informacje poufne. Powyższe informacje poufne zostaną ujawnione wyłącznie pracownikom i pracownikom potencjalnych podwykonawców, którzy będą musieli posiadać takie informacje poufne w celu opracowania odpowiedzi w Kwestionariuszu oraz zostali poinformowani o poufnym charakterze tych informacji i zobowiązali się do ich zachowania poufne na piśmie.
  2. Za niedopuszczalne uważa się wszelkie próby nabycia i/lub wykorzystywanie wrażliwych lub poufnych informacji, do których Oferenci lub ich przedstawiciele nie są uprawnieni. Powyższe obejmuje również dane/ informacje o innych Oferentach, w tym szczegóły oceny i ranking pozycji prekwalifikacyjnej. Oferenci są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Inwestora i Organizatora przetargu o wszelkich prośbach o udostępnienie poufnych informacji przetargowych lub wywierania niewłaściwego wpływu na Oferenta, związanego z tym projektem. Oferent jest ponadto zobowiązany do powiadomienia Inwestora i Organizatora Przetargu w przypadku wejścia w posiadanie informacji poufnych. Niezastosowanie się do powyższego może skutkować dyskwalifikacją Oferenta.
  3. Wszyscy oferenci w toku Prekwalifikacji i przetargu mają prawo do równych szans. Oferowanie i/lub przyjmowanie prezentów, rozrywek, płatności, pożyczek lub innych przysług/ gratyfikacji w celu umieszczenia na Liście Oferentów, uzyskania kontraktu lub uprzywilejowanego traktowania na podstawie kontraktu jest zabronione. W przypadku stwierdzenia, że ​​Oferent lub Wykonawca podjął próbę zaoferowania lub wręczenia gratyfikacji lub w inny sposób próbował wpłynąć na Inwestora, Organizatora Przetargu lub innych Oferentów w celu uzyskania kontraktu lub korzystnego traktowania na jego podstawie Inwestor niezwłocznie wykluczy Oferenta/ Wykonawcę z Przetargu. Inwestor może również skorzystać ze środków dostępnych na mocy prawa.
  4. Inwestor oraz Organizator będą gromadzić i przetwarzać uzyskane w toku Prekwalifikacji od Oferentów dane osobowe, wyłącznie w związku z prowadzonym postępowaniem prekwalifikacyjnym, w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty. Organizator Przetargu będzie przetwarzali dane osobowe otrzymane od Oferentów zgodnie z: „Oświadczeniem o ochronie danych osobowych spółki Bilfinger Tebodin” dostępnym pod adresem: <https://www.tebodin.bilfinger.com/data-privacy-statement/>. Inwestor będzie przetwarzał dane osobowe na zasadach dostępnych pod adresem: <https://www.polenergia.pl/polityka-prywatnosci/>.

Mamy nadzieję, że Prekwalifikacja i dalsze postępowanie Wyboru Wykonawcy spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku, w imieniu Polenergia Farma Wiatrowa 20 sp. z o.o. oraz Bilfinger Tebodin Poland sp. z o.o.

Załączniki:

1. Umowa o poufności NDA
2. Zgłoszenie do Prekwalifikacji
3. Kwestionariusz Prekwalifikacyjny.